Contrato de empreitada
CONTRATANTE (dono da obra): ____________________, CPF ou CNPJ ____________, endereço ____________________.
CONTRATADO (empreiteiro): ____________________, CPF ou CNPJ ____________, endereço ____________________.
As partes ajustam esta empreitada, regida pelos artigos 610 a 626 do Código Civil, nas cláusulas abaixo.
Cláusula 1ª. Objeto
O CONTRATADO executará a obra de ____________________, no endereço ____________________, conforme o projeto e o memorial anexos, que fazem parte deste contrato.
Cláusula 2ª. Materiais
Marque uma opção: ( ) empreitada só de mão de obra, com os materiais comprados pelo CONTRATANTE; ( ) empreitada de mão de obra e materiais, fornecidos pelo CONTRATADO conforme a lista anexa.
Cláusula 3ª. Preço e pagamento
O preço total é de R$ ____________ (____________________), pago por etapa concluída e conferida pelo CONTRATANTE:
Etapa 1 e valor: ____________________________________________
Etapa 2 e valor: ____________________________________________
Etapa 3 e valor: ____________________________________________
Forma de pagamento: ____________________________________________
Dia do pagamento: ____________________________________________
O CONTRATADO entrega recibo de cada pagamento.
Cláusula 4ª. Prazo
A obra começa em ____/____/______ e termina em ____/____/______. Dias parados por chuva, por falta de material a cargo do CONTRATANTE ou por alteração pedida por ele são acrescidos ao prazo, com registro por escrito.
Cláusula 5ª. Alterações
Serviço fora do projeto só é executado e cobrado com pedido escrito do CONTRATANTE, com o preço e o prazo ajustados antes da execução.
Cláusula 6ª. Obrigações
•  Do CONTRATADO: executar a obra conforme o projeto e as regras técnicas, manter a equipe, responder pelos encargos de quem contratar e zelar pelos materiais recebidos.
•  Do CONTRATANTE: liberar o local, entregar o projeto, pagar nas datas ajustadas e conferir cada etapa concluída.
Cláusula 7ª. Entrega e defeitos
Concluída a obra conforme o ajustado, o CONTRATANTE a recebe por termo assinado. Defeito apontado na conferência é corrigido pelo CONTRATADO em ____ dias, sem custo.
Cláusula 8ª. Garantia
Na empreitada de materiais e execução de edifício ou construção considerável, o CONTRATADO responde pela solidez e segurança da obra por cinco anos, na forma do artigo 618 do Código Civil.
Cláusula 9ª. Suspensão e rescisão
O CONTRATANTE pode suspender a obra pagando os serviços já feitos e a indenização do artigo 623 do Código Civil. Atraso de pagamento superior a ____ dias autoriza o CONTRATADO a parar os serviços até a quitação. A parte que descumprir o contrato paga multa de ____% sobre o valor em aberto.
Cláusula 10ª. Foro
Fica eleito o foro da comarca de ____________________ para resolver as questões deste contrato.
____________________, ____ de ____________ de ______.
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